**Especificação do Escopo do Projeto Conhecimento centralizado Estudaí:**

**1.Descrição do Escopo do Projeto**

O projeto de Conhecimento centralizado Estudaí será realizado de setembro a dezembro de 2019, com a alocação de um gerente de projetos de RH, dois gerentes de projetos de tecnologia, três analistas júnior, dois analistas sênior e um produtor de conteúdo

* Desenvolver um sistema de centralização de conhecimento empresarial;
* Inserção de novos conhecimentos com o tempo;
* Novos colaboradores prontos para atuar mais rapidamente.

**2.Entregas do Projeto**

**2.1 Sistema de centralização de conhecimento**

Sistema que inclui as funcionalidades de um sistema com informações de conteúdos (com filtros para busca, por exemplo) mas ainda sem muitas informações, pelo fato de os colaboradores ainda não terem tido tempo para inserir muitos dados.

**2.2 Funcionalidade de inserção de dados**

A Funcionalidade de inserção de dados dentro do sistema centralizado de estudo, contendo informações sobre o dia-a-dia da empresa filtradas por categoria e tipo. Além disso, existirá um registro de quem realizou a inserção da informação.

**2.3 Sistema completo com muito conteúdo por área**

Sistema completo com muito conteúdo sobre a empresa, ou seja, pronto para “formar” um novo colaborador muito rapidamente, o tornando apto de forma mais veloz para atuar nos processos empresariais.

**3. Critérios de Aceitação**

* Sistema com fácil usabilidade;
* Informações sobre todas as áreas da empresa que recebem novos colaboradores;
* Conteúdos condizentes com a realidade da empresa;
* Sistema sem intermitências muito grandes.

**4. Exclusões do Projeto**

Não faz parte do projeto:

* Intervenção humana durante o aprendizado (Aulas, por exemplo).
* Inclusão de informações não-empresariais.

Nome do aprovador e data de aprovação: Arthur Croce, 26/09/2019.