|  |  |
| --- | --- |
|  | ***TAP – Termo Abertura do Projeto*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Empresa: Estudaí** | **Documento:**  **PLANO DE INTEGRAÇÃO** | | |
| **Formulário:**  **TERMO DE ABERTURA DO PROJETO** | | |
| **Revisão Nº:**  **1** | **Data Revisão:**  **13/09/2019** | **Págs.:**  **2** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome do Projeto:**  **Cliente:**  **Patrocinador do Projeto:**  **Gerente do Projeto:**  **Previsão de Início e fim:** | Conhecimento centralizado Estudaí | |
| Setor de RH da Estudaí | |
| Estudaí | |
| Arthur Croce Jeronymo - Gerente de projetos da área de RH. | |
| 16/setembro/2019 | 31/dezembro/2019 |

**Descrição da Oportunidade a ser aproveitada ou do Problema a ser resolvido:**

|  |
| --- |
| A empresa tem 1 ano de existência e os conhecimentos sobre os sistemas internos estão centralizados nos colaboradores mais antigos. Como a empresa é uma start-up, muitos funcionários novos estão chegando todos os dias e, devido ao fluxo de demandas e projetos, existe uma dificuldade muito grande de alocar tempo de outros colaboradores para passar conhecimento para os novatos. |

**Objetivo e Descrição Resumida:**

|  |
| --- |
| Sanar os problemas gerados pelo fluxo intenso de projetos e a dificuldade em transmitir o conhecimento para os novos colaboradores.Para isso faremos um sistema para centralização de conhecimento dentro dos setores da empresa. Além disso, elaborar frameworks que ajudem a padronizar as futuras entradas. |

**Descrição Resumida do Projeto:**

|  |
| --- |
| Elaborar e construir um sistema para centralização de conhecimento usável dentro de todos os setores da empresa. Além disso, elaborar frameworks que ajudem a padronizar as futuras entradas. |

**Principais funcionalidades:**

|  |
| --- |
| Armazenamento e exposição de dados importantes para cada área da empresa. |

**Restrições:**

|  |
| --- |
| * Curto prazo * Baixo investimento, pelo fato de ser um projeto que não traz lucro imediato para a empresa * Poucas pessoas alocadas, pelo fato de ter um fluxo muito grande de projetos |

**Riscos: Partes Interessadas Chave: Principais entregas:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Despriorização do projeto visto as outras demandas dos colaboradores | * Presidente * Diretor de RH * Diretor de Tecnologia | * Banco de dados * Backend * Frontend |

**Estudos Preliminares:**

|  |
| --- |
| Os estudos preliminares serão feitos pelo gerente de projetos Arthur Croce Jeronymo. |

**Custos:**

|  |  |
| --- | --- |
| Licenças de software | R$ 900.000,00 |
| Capacity | R$ 200.000,00 |

**Local da Reunião Data da Reunião**

|  |  |
| --- | --- |
| Rua Arlindo Béttio, 1000 - Vila Guaraciaba, São Paulo - SP | 13/09/2019 |

****